PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ÔN TẬP NGÀY 1 – AG202

[Thứ Ba, 20/10/2026]

********************

| Họ và tên | Nguyễn Anh Tùng | Mã sinh viên | B25DTCN134 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT5 | Ngày ôn tập | 1 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên ngay1_agile.docx.

Bài 1. Kiến thức nền tảng Scrum

a) Bốn giá trị của Agile Manifesto

| Đề cao (vế A) | hơn (vế B) |
| --- | --- |
| Cá nhân và sự tương tác | Quy trình và công cụ |
| Phần mềm chạy tốt | Tài liệu đầy đủ |
| Cộng tác với khách hàng | Đàm phán hợp đồng |
| Phản hồi với thay đổi | Bám sát kế hoạch |

b) Trách nhiệm chính của mỗi vai trò

| Vai trò | Trách nhiệm chính |
| --- | --- |
| Product Owner | Quản lý và sắp xếp thứ tự ưu tiên Product Backlog để tối đa hóa giá trị sản phẩm. |
| Scrum Master | Giúp Scrum Team hiểu và thực hiện đúng Scrum, hỗ trợ loại bỏ trở ngại |
| Developers | Xây dựng Increment đạt DoD trong mỗi Sprint |

c) Artifact hoặc sự kiện Scrum

| Mô tả số | Tên artifact / sự kiện |
| --- | --- |
| 1 | Product Backlog |
| 2 | Sprint Backlog |
| 3 | Increment |
| 4 | Daily Scrum |
| 5 | Sprint Planning |
| 6 | Sprint Retrospective |

Bài 2. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Đặt hàng rau củ | Xem danh mục | US-01 | Là khách hàng , tôi muốn xem danh mục rau củ còn hạn sử dụng, để chọn được sản phẩm phù hợp. |
| Đặt hàng rau củ | Đặt hàng | US-02 | Là khách hàng, tôi muốn thêm ráu cur vào giỏ hàng và đặt hàng, để mua được sản phẩm mình cần |
| Quản lý giao hàng | Theo dõi trạng thái | US-03 | Là khách hàng tôi muốn xem trạng thái đơn hàng để biết đơn hàng của mình đang ở đâu trong quá trình giao. |

Epic, Feature và User Story khác nhau thế nào?

Epic là nhóm chức năng lớn gồm nhiều Feature hoặc Use Story Feature là một chức năng cụ thể thuộc Epic, có thể gồm nhiều Use Story User Story là mô tả nhu cầu của người dùng, gồm vai trò chức năng và lợi ích

Bài 3. Phân tích INVEST

a) Tiêu chí INVEST chưa đạt

| Tiêu chí | Lý do (gắn với nội dung US-Y) |
| --- | --- |
| Độc lập | Gộp đặt hàng, thanh toán, theo dõi đơn và nhận khuyến mãi vào một Story, khiến các chức năng phụ thuộc và khó thực hiện |
| Nhỏ | Có quá nhiều chức năng trong một Story, phạm vi lớn và khó hoàn thành trong một Sprint |

b) Viết lại US-Y

| Mã | User Story |
| --- | --- |
| US-Y1 | Là khách hàng tôi muốn đặt rau củ qua ứng dụng, để mua được sản phẩm mình cần |
| US-Y2 | Là khách hàng tôi muốn thanh toán đơn hàng khi nhận hàng để hoàn tất việc mua rau củ thuận tiện |
| US-Y3 | Là khách hàng tôi muốn xem trạng thái đơn hàng để biết đơn hàng giao đến đâu |

Bài 4. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- |
| B1 | Must | Khách hàng đặt được rau củ thì hệ thống đáp ứng mục tiêu của release |
| B2 | Must | Thanh toán khi nhận hàng giúp khách thanh toán khi có rau củ trong ngày |
| B3 | Should | Ví điện tử giúp thanh toán thuận tiện hơn nhưng chưa bắt buộc vì đã có COD. |
| B4 | Could | Theo dõi shipper trên bản đồ giúp khách biết vị trí giao hàng nhưng không bắt buộc để nhận hàng trong ngày. |
| B5 | Won’t | Mã giảm giá sinh nhật không cần thiết cho mục tiêu chính của release đầu tiên |
| B6 | Won’t | Chatbot AI gợi ý thực đơn không cần thiết để đặt và nhận rau củ trong ngày. |

Vì sao không nên xếp tất cả hạng mục vào nhóm Must?

Không nên xếp tất cả vào Must vì thời gian và ngân sách có hạn. Nhóm cần ưu tiên chức năng thiết yếu để đạt mục tiêu release, tránh quá tải và không hoàn thành đúng hạn.

Tự chấm (điền sau khi có đáp án)

| Điểm tự chấm | ..../100 |
| --- | --- |
| Lỗi mình đã mắc và cách sửa |  |